PLANNING

- Dựa vào project LLM của cty thì Minh dựa vào đó để build một cái chatbot local thì chatbot này có những tính năng cũng gần như tương tự thôi, cụ thể hơn thì là một hệ thống chatbot hỏi đáp tài liệu dựa trên RAG

- Đầu tiên cần xác định các 3 cái outcomes: sản phẩm , kỹ thuật, chất lượng

  - Sản phẩm: xác định dc nó là một chatbot local có upload tài liệu, chat, SSE (streaming respone) , citation, fast mode vs reasoning mode

  - Kỹ thuật (RAG bth thoi): tài liệu -> parse -> clean -> chunk -> embedding -> vector database -> retrieval -> rerank -> LLM -> respone có citation

  - Chất lượng: Retrieval tìm đúng tài liệu, câu trl đúng và bám context, citation chính xác, hệ thống có đủ nhanh, ổn định, bảo mật và UI ok không

OBJECTIVE

Phase 0: Requirement và kiểm tra compatibility

- Setup DGX Spark, Linux ARM64, Python 3.14, NVIDIA các thành phần cần thiết, Docker Compose, Node.js

- Kiểm tra các NVIDIA NIM image/model

- Kiểm tra xem coi library cần dùng cho project có cài được trong cùng python version không và liệu nó có tương thích với nhau kh

- Test nhanh xem coi model chạy trên GPU bằng smoke test đơn giản

- Tạo repository structure , file cấu hình môi trường

- Ghi lại các vấn đề về person, compatibility hoặc resource nếu có

### Phase 1 — Tạo bộ khung project

- Tạo folder cho BE, FE , worker và shared code

- Tạo FastAPI cho BE cơ bản

- Tạo Next.js cho FE cơ bản

- Tạo worker skeleton để xử lý các tác vụ nền sau này

- Thiết lập git và các quy tắc code cơ bản

- Cài đặt formatter (format code đồng nhất), linter (kiểm tra cách code chuẩn) và type checker (kiểm tra dữ liệu trước khi run)

- Tạo endpoint để kiểm tra API có hoạt động không

- Viết readme hướng dẫn chạy project

Phase 2 — Dựng hạ tầng cơ bản

Chuẩn bị các services cho project hoạt động:

- PostgreSQL: lưu user, tài liệu, đoạn chat và metadata

- Redis: dùng cho cache (bộ nhớ đệm

- RabbitMQ: nhận và quản lý các job xử lý tài liệu

- MinIO: lưu file tài liệu gốc

- Qdrant: lưu vector embedding (kiểu vector database)

- Nginx: làm cổng kết nối giữa FE & BE

- Prometheus: theo dõi trạng thái các services / GPU

- Docker Compose: chạy và kết nối với tất cả services

Phase 3 — Kiểm tra và chọn model AI

- Chạy thử các NVIDIA NIM

- Kiểm tra LLM có trả lời được tiếng việt không

- Kiếm tra embedding model có tạo vector đúng ko

- Kiểm tra reranker có chấm điểm tài liệu đúng ko

- Đo tốc độ phản hồi, throughput và mức sử dụng GPU

- Kiểm tra model có bị thiếu VRAM hoặc crash khi chạy cùng nhau ko

- Chủ yếu test xem có hoạt động tốt với phần cứng hiện tại ko

Phase 4 — Xây dựng hệ thống upload và phân tích file

upload → đọc file → chuẩn hóa → kiểm tra chất lượng → chunking → lưu index.

Phase 5 — Xây dựng hệ thống RAG

Câu hỏi user → tạo embedding → tìm kiếm vector và keyword → gộp và loại bỏ các chunk trùng → reranker xếp hạng → chọn evidence liên quan nhất → mở rộng context → gửi cho LLM → kiểm tra citation → trả lời user

### Các chức năng chính

- Chuyển câu hỏi thành standalone query, đặc biệt với câu hỏi nối tiếp.

- Tìm kiếm bằng:

  - Vector similarity.

  - Keyword/BM25.

  - Metadata như tên file, trang, section.

- Kết hợp kết quả từ nhiều phương pháp tìm kiếm.

- Dùng reranker để xếp hạng lại chunk theo độ liên quan.

- Mở rộng thêm parent chunk hoặc chunk lân cận nếu đoạn được chọn chưa đủ ngữ cảnh.

- Tách câu hỏi thành nhiều sub-question nếu câu hỏi có nhiều ý.

- Đóng gói evidence gồm:

  - Nội dung chính xác lấy từ file.

  - Tên file.

  - Trang hoặc section.

  - Document version.

  - Evidence ID để tạo citation.

- Nếu không tìm đủ thông tin thì trả lời rõ là không đủ bằng chứng, không tự bịa thêm.

Ví dụ kết quả truy xuất:

Query: Kỹ năng cần có của AI Engineer

Evidence:

- JD_AI_Engineer.pdf

- Section: Yêu cầu

- Page: 1

- Content: Python, machine learning, deep learning, LLM...

Phase 6 — Kiểm tra citation và tạo câu trl có căn cứ

Evidence từ phase 5 -> đóng gói source record -> tạo prompt cho LLM -> nhận câu trả lời -> kiểm tra citation -> kiểm tra nội dung có được evidence hỗ trợ ko -> retry nếu lỗi -> trả câu trả lời an toàn cho user

Các thành phần chính:

- Tạo citation ID cố định cho từng chunk

- Gửi cho model nội dung chunk kèm tên file, trang, section và version

- Kiểm tra citation có tồn tại và có đúng nguồn ko

- Kiểm tra claim trong câu trả lời có được evidence hỗ trợ ko

- Nếu citation sai, thiếu hoặc model bịa thông tin thì yêu cầu model viết lại

- Nếu vẫn không hợp lệ thì trả về nội dung an toàn từ evidence hoặc thông báo ko đủ bằng chứng

- Lưu lại token usage, citation và nguồn tài liệu để kiểm tra sau này

Phase 7 — Backend Chat System

Backend có thể nhận câu hỏi, xử lý RAG và trả dữ liệu về cho FE

Phase 8 — Frontend Chat System

Login/Register UI → giao diện conversation → upload file → chọn Fast/Reasoning → gửi câu hỏi → nhận SSE → hiển thị câu trả lời/citation

Phase 9 — Memory (nâng cao)

Lưu thông tin quan trọng → truy xuất khi cần → đưa vào context → model trả lời liên tục hơn

Ví dụ: hệ thống nhớ nội dung các câu hỏi trước trong conversation để hiểu những câu như “nó”, “file đó” hoặc “phần vừa nói”.

  Phase 7: lưu user, conversation, câu hỏi và câu trả lời.

  Phase 9: xây dựng memory nâng cao từ những message đó, như summary, preference (sở thích hoặc cách user muốn hệ thống phản hồi.), project state (trạng thái project hoặc việc đang làm) và tìm lại memory liên quan.

Phase 10 — Evaluation & Performance (Hệ thống)

Tập trung kiểm tra chất lượng và tiến độ của hệ thống hiện tại:

Tạo bộ test → chạy test → đo độ chính xác/tốc độ → tìm lỗi → tối ưu

- Kiểm tra xem câu trả lời có đúng tài liệu ko

- Kiểm tra citation

- Test nhiều request 1 lúc

- Xem coi nó có phản hồi hay bị những lội vặt từ BE , FE của project không

- Xem coi tính năng Reasoning có hoạt động khi context nhỏ không

- …

Phase 11 — Backup & Fine_tuning (Hiệu quả)

Tập trung kiểm tra database và cải thiện model:

- Câu hỏi về tài liệu

- Context

- Câu trả lời đúng

- Citation đúng

- …

Để model học cách:

- Trả lời đúng format hơn

- Phân biệt được Fast Mode và Reasoning Mode

- Không trộn nội dung giữa nhiều file

- Trích dẫn đúng citation

- Kh bịa khi ko tìm thấy thông tin

- …

Phase 12 — Final RAG Evaluation

Đây là phase đánh giá cuối cùng của project sau khi đã hoàn thành các chức năng chính